Приложение № 6

к муниципальной программе № 2

«Развитие муниципального образования Кордовский сельсовет»

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории», реализуемая в рамках  муниципальной программы

- «Развитие муниципального образования Кордовский сельсовет»

- Паспорт подпрограммы

| № п/п | Наименование абзаца паспорта программы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территории» (далее – Подпрограмма) |
| 2 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Кордовский сельсовет» |
| 3 | Исполнитель Подпрограммы | Администрация Кордовского сельсовета |
| 4 | Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Кордовского сельсовета |
| 5 | Цель Подпрограммы | Создание благоприятной и комфортной среды обитания |
| 6 | Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение освещения улиц муниципального образования 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 3. Улучшение санитарного и эстетического состояния муниципального образования 4. Проведение акарицидной обработки территории |
| 7 | Целевые индикаторы Подпрограммы | - протяженность освещенных частей улиц поселений (общая протяженность улиц поселений муниципального образования – 32,1 км.) - количество отремонтированных элементов благоустройства, приведенных в надлежащий вид мест общего пользования, мест захоронений - количество дней вывоза ТБО с территории поселений и распределения их на полигоне - площадь территории, обработанной противоакарицидными средствами |
| 8 | Сроки реализации ПП | 2014-2026 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего на реализацию Подпрограммы потребуется 7656,53 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 3190,18 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 4466,35 тыс. рублей |
| 10 | Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | служба финансово-экономического контроля администрации Курагинского района |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления сельских поселений. К таким вопросам относится: обеспечение освещения улиц поселений в темное время суток; обустройство мест массового отдыха и организация складирования бытовых отходов; организация ритуальных услуг.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества.

Одним из вопросов, решаемых в МО, является обеспечение освещения улиц поселений в темное время суток. Еще несколько лет назад улицы муниципального образования Кордовский сельсовет не были освещены. В 2010 году было установлено несколько ламп уличного освещения за счет местного бюджета на части ул. Гагарина и ул. Партизанская в с. Кордово. В 2011 и 2012 году были получены гранты на проведение мероприятий по установке оборудования уличного освещения по части ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Геологическая в с. Кордово и ул. Вокзальная в п. Журавлево, в 2017 году на освещение ул. Трактовая в п. Журавлево. В 2017 году к существующим линиям уличного освещения добавилось 16 светильников, освещающих 3,1 км., в 2019 году добавлен 31 светильник по улицам Трактовая и Лесная в п. Журавлево и Береговая и Набережная в с. Кордово. На данный момент в системе уличного освещения насчитывается 114 ламп, оборудовано 16,3 км улиц из общей протяженности улиц 32,1 км., что составляет 50,7% от общей протяженности улиц. В 2020 году получены средства на устройство новой линии уличного освещения из 25 светильников в п. Усть-Каспа.

В 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 годах были подготовлены проекты и поданы заявки на участие в конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» на проведение освещения по населенным пунктам муниципального образования. Средства на финансирование гранта из краевого бюджета в 2014-2016 годах выделены не были. В 2017 и 2019 годах на выделенные средства проведены работы по освещению улиц населенных пунктов. В 2020 году реализован проект на освещение улиц п. Усть-Каспа по программе поддержки местных инициатив.

Так как в штате администрации Кордовского сельсовета отсутствует электрик, заключается договор на обслуживание сети уличного освещения с ООО «Монолит-2», эта фирма производила монтаж оборудования для уличного освещения МО Кордовский сельсовет. Договор с фирмой заключается по мере необходимости.

В 2021 году администрация приняла участие в ППМИ для строительства детско-спортивной площадки в п. Журавлево. В августе собран спортивно-игровой комплекс.

В 2022 году администрация приняла участие в ППМИ для благоустройства места памяти в с. Кордово.

В 2023 году администрация приняла участие в ППМИ для благоустройства территории прилегающую к месту памяти со стороны улицы Набережная в с. Кордово.

На благоустройство выделяется часть средств, которая расходуется на ремонт пешеходных мостиков через р. Кордовка, приобретение строительных, лакокрасочных материалов для детских площадок, расположенных в с. Кордово и п. Журавлево, материалов для содержания мест захоронения, дизтопливо для вывоза мусора с территории поселений.

В 2023 году администрации выделены средства для оплаты работы трудового отряда старшеклассников, которые занимаются благоустройством территории.

По данным многолетнего эпидемиологического мониторинга за клещевым вирусным энцефалитом на территории муниципального образования Кордовский сельсовет выявлены условия, создающие угрозу возникновения и распространения клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) среди населения. По данным энтомологической оценки, численность клещей в окрестностях населенных пунктов МО превышает эпидемиологически допустимый уровень (2 экз. на 1 км. учета).

Население муниципального образования является группой риска по возможности заражения КВЭ в эпидемический период. Неблагополучие по клещевому энцефалиту в том числе обусловлено и высокой активностью природных очагов. Одним из способов снижения заболеваемости населения клещевым вирусным энцефалитом является неспецифическая профилактика.

Неспецифическая профилактика КВЭ направлена на предотвращение присасывания клещей-переносчиков к людям и уничтожение клещей (противоклещевые мероприятия) в природных биотопах с помощью акарицидных средств.

Проведение мероприятий по благоустройству позволит обеспечить освещение улиц в темное время суток, содержать пешеходные мостики и детские площадки в удовлетворительном состоянии, провести мероприятия по уборке территории поселений и очистке мест несанкционированного складирования ТБО, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в муниципальном образовании.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Кордовского сельсовета.

Целью Подпрограммы является создание благоприятной и комфортной среды обитания.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение освещения улиц муниципального образования

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства

3. Улучшение санитарного и эстетического состояния муниципального образования

4. Проведение акарицидной обработки территории населенных пунктов

Этапы реализации программы: 2014-2026 годы.

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели подпрограммы является:

-  протяженность освещенных частей улиц поселений (общая протяженность улиц поселений муниципального образования – 32,1 км.)

-  количество элементов благоустройства, приведенных в качественное состояние

- количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству

- площадь территории, обработанной противоакарицидными средствами

2.3. Механизм реализации программы

- Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Кордовского сельсовета.

- Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

- Главным распорядителем средств является администрация Кордовского сельсовета.

В рамках реализации подпрограммы запланирована реализация следующих мероприятий:

- за счет средств местного бюджета:

1. Мероприятие 1.1 осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключением договора на поставку электроэнергии с единственным поставщиком. Расчеты осуществляются трижды в месяц: предоплата (10 и 30%) и основной платеж на основании счетов-фактур и соответствуют утвержденным лимитам потребления электроэнергии.

2. Мероприятия 1.2, 3.3 осуществляются за счет средств местного бюджета. Средства направляются на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным контрактам, договорам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Мероприятие 2.4 финансируется за счет краевого бюджета, мероприятие 2.5 за счет средств местного бюджета.

Краевая субсидия предоставляются бюджетам муниципальных образований по итогам конкурса.

Участники конкурса в срок до 20 января текущего года представляют в Институт конкурсную документацию нарочно или почтовым отправлением на бумажном носителе и в электронном виде.

Участник конкурса представляет в Институт следующую конкурсную документацию:

- заявку;

- протокол собрания жителей населенного пункта поселения по выбору проекта, определению вклада в его реализацию, в том числе в неденежной форме, населения, организаций и других внебюджетных источников и по составу инициативной группы;

- документы, подтверждающие наличие права собственности муниципального образования либо права оперативного управления муниципального учреждения на имущество (копии свидетельства о праве собственности или других правоустанавливающих документов, заверенные главой муниципального образования), подлежащее реконструкции, проведению ремонта или копии правоустанавливающих документов на земельный участок, используемый для реализации проекта;

- копии смет, расчетов на осуществление расходов, указанных в заявке;

- копии информационных материалов, ссылки на интернет- и ТВ-ресурсы, которые касаются освещения участия поселения в реализации проекта;

- фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, предлагаемого для реализации в рамках проекта.

Участником конкурса может быть представлена конкурсная документация на реализацию не более одного проекта от каждого поселения, входящего в состав муниципального района.

Срок реализации проекта ограничивается годом, в котором предоставляется субсидия.

Максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта, указанный в конкурсной документации, не может превышать 1500,0 тыс. рублей для городских и сельских поселений с численностью населения более 1,0 тысячи человек.

Объем субсидии на реализацию одного проекта не может превышать 85% от его стоимости.

Объем софинансирования одного проекта составляет не менее 15% от его стоимости, из них:

местного бюджета - не менее 5%;

граждан - не менее 3%;

иных источников (местного бюджета, населения, организаций и прочих внебюджетных источников) - не менее 7%.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Министерством на основании соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета, заключенных между Министерством и местной администрацией соответствующего муниципального образования (далее - соглашение), в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительство Красноярского края о распределении субсидий.

Для перечисления субсидии местная администрация соответствующего муниципального образования не позднее 25 декабря текущего года представляет в Министерство нарочно или почтовым отправлением на бумажном носителе следующие документы:

заявку на финансирование субсидии, содержащую наименование проекта, сумму запрашиваемой субсидии;

выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающую долевое участие местного бюджета в финансировании соответствующих расходов и (или) копии документов, подтверждающие оплату расходов по подготовке проектно-сметной документации (сводных сметные расчетов) на проведение работ, необходимых при реализации проекта, по проведению проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

копии документов, подтверждающие поступление в бюджет муниципального образования средств по каждому из источников софинансирования в объемах не менее минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных соглашением;

копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию проекта.

Перечисление субсидии бюджету муниципального образования осуществляется Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в срок не более 10 календарных дней со дня получения от местной администрации соответствующего муниципального образования указанных документов.

В случае образования экономии субсидии местная администрация соответствующего муниципального образования вправе в срок не позднее 1 октября текущего года направить в Министерство нарочно или почтовым отправлением обращение о перераспределении субсидии на иные мероприятия, соответствующие проекту, указанному в конкурсной документации, содержащее:

копии смет, расчетов на осуществление расходов, направленных на реализацию иных мероприятий, соответствующих проекту, указанному в конкурсной документации;

протокол собрания жителей населенного пункта о согласовании иных мероприятий, реализуемых в рамках проекта.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения проводит его проверку на соответствие вышеуказанным требованиям и в случае принятия решения об отказе направляет в адрес администрации соответствующего муниципального образования почтовым отправлением на бумажном носителе письмо с указанием причин отказа.

В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря текущего года допущены нарушения обязательства по достижении значения показателя результативности использования субсидии и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальным образованием осуществляется возврат средств субсидии в краевой бюджет.

4. Мероприятие 4.1 финансируется за счет краевого бюджета, мероприятие 4.2 за счет средств местного бюджета.

Субсидия муниципальному образованию предоставляется на осуществление предварительной оплаты по заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения, при условии софинансирования расходов за счет средств местного бюджета в размере не менее 12 процентов объема субсидии.

Для перечисления субсидии на осуществление предварительной оплаты по заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения администрация Кордовского сельсовета представляет в администрацию Курагинского района до 1 апреля текущего года следующие документы:

- выписку из решения представительного органа муниципального образования Красноярского края об утверждении местного бюджета с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающей долевое участие в финансировании расходов;

-   копии заключенных договоров (муниципальных контрактов).

Субсидия на осуществление предварительной оплаты по заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения перечисляется Министерством бюджету муниципального образования Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью в течение 15 календарных дней со дня получения документов.

Дальнейшее перечисление субсидии осуществляется Министерством после оказания услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в течение 15 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Красноярского края в Министерство следующих документов:

копий актов приема оказанных услуг;

копий платежных документов, подтверждающих оплату оказанных услуг за счет средств субсидии на осуществление предварительной оплаты по заключенным договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения и средств местного бюджета.

Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края (муниципального учреждения) или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном органе местного самоуправления муниципального образования Красноярского края (муниципальном учреждении).

Расходование субсидии осуществляется путем приобретения услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Для организации контроля за ходом реализации Подпрограммы администрация Кордовского сельсовета разрабатывает план поквартального распределения бюджетных ассигнований на текущий год, а так же план достижения значений показателей результативности в соответствии с приложением №1 к паспорту Программы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета, и контролируется администрацией Кордовского сельсовета и службой финансово-экономического контроля администрации Курагинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы 
в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию).

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

1)    Освещение улиц муниципального образования

2)   Улучшение эстетического вида малых архитектурных форм муниципального образования, обеспечение безопасности жителей с. Кордово при пересечении р. Кордовка, надлежащее содержание общественных мест, и мест  захоронений

3)    Занятость старшеклассников в летний период

4)    Снижение риска заболеваемости КВЭ от укусов клещей

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить создание благоприятной и комфортной среды обитания

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. 7656,53 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 3190,18 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 4466,35 тыс. рублей

Приложение 1

к подпрограмме 2 «Благоустройство территории», реализуемой в рамках

муниципальной программы № 2

«Развитие муниципального образования Кордовский сельсовет»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство территории»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель: Создание благоприятной и комфортной среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Освещение улиц муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность освещенных частей улиц поселений (общая протяженность улиц поселений муниципального образования – 32,1 км.) |  | км. | Администрация Кордовского сельсовета | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 11,3 | 11,3 | 16,3 | 18,3 | 19,1 | 19,1 | ≥19,1 | ≥19,1 | ≥19,1 |  | ≥19,1 |
|  |  | Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество отремонтированных элементов благоустройства, приведенных в надлежащий вид мест памяти |  | шт. | Администрация Кордовского сельсовета | 2 | --- | --- | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≥1 | --- |  | --- | --- |
|  |  | Задача 3. Улучшение санитарного и эстетического состояния муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество дней вывоза ТБО с территории поселений и распределения их на полигоне |  | шт. | Администрация Кордовского сельсовета | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- |  | --- | --- |
| 3.1 | количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству |  | чел. | Администрация Кордовского сельсовета | --- | --- | 2 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | ≥6 | --- |  | --- | --- |
|  |  | Задача 4. Проведение акарицидной обработки территорий кладбищ с. Кордово, п. Журавлево, п. Усть-Каспа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | площадь территории, обработанной противоакарицидными средствами |  | га. | Администрация Кордовского сельсовета | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ≥6 | --- |  | --- | --- |
|  |  | Задача 5. Оказание услуг по доставке из муниципального образования Кордовский сельсовет в Курагинский морг тела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | количество исполненных мероприятий по обеспечению предоставления ритуальных услуг |  | шт. | Администрация Кордовского сельсовета | 1 | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |